| 完成时间 | 功能模块 | 是否 完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月4日 —— 2月7日 | 首页、会员管理 |  |  |
|  | CRM（我的客户、客户跟踪、统计分析、新分配客户、公司公海） |  |  |
|  | 内容管理（融资信息、公告管理、说明页、消息、新闻资讯、投资机构、广告管理、活动、首页banner、友情链接、资源、帮助中心、举报信息、意见与建议、账号申诉） |  |  |
| 2月10日 —— 2月14日 | 菜单调整，功能屏蔽等微小的调整，登陆后平台左上角显示 “欢迎登录金融网！请 登录 或 免费注册”中去掉登陆注册等。 |  |  |
|  | 系统管理（网站配置、安全设置、网站管理员、系统菜单、分类管理、导航设置、邮件设置、短信设置、会员日志） |  |  |
|  | 公司公告、公司新闻以及其它行业内的相关信息、公司联系方式等；负面清单滚动展示；可以浏览项目方发布的项目和资金方的概要信息；具有登陆和注册按钮，点击后能跳转至登陆和注册界面进行操作；界面美观大气、内容丰富。 |  |  |
|  | （注册登录及账户管理）用户身份认证功能（个人项目方、个人资金方、企业资金方、企业项目方）以及管理员的审核。 |  |  |
| 重点功能 两周时间 2月17日 —— 2月28日 | 我是资金方：可以发布修改自己资金信息，不能查看其它资金方详细信息，可以查看所有项目方信息以及跟项目方联系，以及可以给项目方评价。 |  |  |
|  | 我是项目方：可以发布修改自己项目信息，不能查看其它项目方详细信息，要查看资金方联系方式必须升级为VIP高级会员，以及可以给资金方评价。 |  |  |
|  | 个性化开发（本文档尾页） 项目智能匹配 如果会员只发布了一条信息，则登陆后查询信息时自动按照匹配度由高到底自动排列；如果会员发布了多条信息，则登陆后根据会员选择信息后，自动按照匹配度由高到底自动排列； |  |  |
| 2月28日 —— 3月6日 | 前端界面要有成功案例滚动展示 |  |  |
|  | 咨询留言：问题咨询、信息留言 |  |  |
|  | 订单管理：投资服务、项目方VIP购买以及相应服务的功能 |  |  |
|  | 投诉维权：投诉和申诉 |  |  |
|  | 隐私保护（权限设置） |  |  |
|  | 新手指导、活动、投资学院、视频路演 |  |  |
|  | 平台名称、图片、Logo、选项、参数等调整。 |  |  |
|  | 工具（更新缓存、支付方式（微信+支付宝）、uc整合、邮件营销、短信营销） |  |  |
| 5个工作日 | 后期其他收尾测试 |  |  |

以上需求按照各个时间段推进。共30个工作日完成

完成某个模块编号，在后面标记“ok”或“已完成”。

以上为需求的具体模块，如有缺失，请补充。

特别备注：

智能匹配：

所属行业、所属阶段、开发商排名、项目地区、投融资（项目）规模、开发商最高资质

发布信息：

1、发布项目/资金信息都增加“开发商排名、开发商最高资质”，下拉参数可配置

2、发布项目信息增加项目所属阶段，下拉参数可配置

3、发布项目信息增加项目获取方式，下拉参数可配置

开发商排名：前30，前50，前100，区域龙头，其他

开发商最高资质：四级，三级，二级，一级

所属行业：住宅地产、写字楼、公寓、商业综合体、文旅地产、康养地产、物流地产、工业地产

开发（所属）阶段：（1）一级拆迁阶段（2）安置房建设阶段（3）摘地保证金阶段（4）补缴出让金阶段（5）刚刚取得土地证阶段（6）已取得施工证阶段（7）已进入预售阶段

项目获取方式：一二级联动、公开招拍挂、并购